7.0 – ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

7.3 - 	SISTEMI INFORMATICI E TERRITORIALI

RESPONSABILE: Tonelli Emanuele

OBIETTIVI PERMANENTI :

Gestione ed assistenza sistema informativo territoriale

Acquisto hw e sw per i servizi sovracomunale gestiti in associazione

Supporto ai sistemi informatici esistenti per i servizi sovracomunale

Gestione e assistenza progetto DocArea

7.0 – ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

7.3 - 	SISTEMI INFORMATIVI TERRICORIALI E CED SOVRACOMUNALE.

RESPONSABILE: Tonelli Emanuele

| INDICATORI DI ATTIVITA’ |  | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (al 31 dicembre) | (previsione) |
| Numero postazioni di lavoro totali nelle reti dei comuni del CED associato | nr. | - |  |
| Richieste di assistenza qualificate (chiamate help desk) | nr. | - |  |
| Tempo totale del personale del CED presso i muni | Ore annue | - | 2400 |
| Tempo totale di apertura del CED sovracomunale | Ore annue | - | 1800 |

| SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’ | RISORSE UMANE |
| --- | --- |
|  | Emanuele Tonelli (responsabile) |
|  | Enzo Forni (C2) |
|  | L’attività viene supportata con incarichi professionali per ulteriori 1,5 unità di personale |

7.0 – ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

7.3 - 	SISTEMI INFORMATICI E TERRITORIALI

RESPONSABILE: Tonelli Emanuele

| OBIETTIVI SPECIFICI |
| --- |
| Nr. | PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2007 | CRITERI DI VALUTAZIONE | PESO/ PRIORITA’ | ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI |
| 1 | Costituzione del CED sovracomunale quale servizio informatico unico associato. | Attuazione fasi | 60 | Tutti gli uffici dei 7 comuni aderenti |
| 2 | Consulenza e supporto ai comuni nella partecipazione e attuazione alle attività del piano telematico regionale in particolare in relazione alla rete Lepida e alla costituzione della società Lepida Spa. | Attuazione fasi | 15 | Uffici tecnici comunali / Amministratori |
| 3 | Attivazione di un sistema di comunicazione interna per la diffusione di informazioni e documenti ai servizi comunali e agli amministratori. | Attuazione fasi | 15 | Direzione associazione, Ufficio personale |
| 4 | Supporto ai comuni nell’attuazione del progetto People / RIDER in relazione alle 3 aree di intervento (tributi, pagamenti, demografici). | Attuazione fasi | 10 | Uffici Finanziari e servizi demografici |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 1 | DENOMINAZIONE: Costituzione del CED sovracomunale quale servizio informatico unico associato |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA. Dal 1 gennaio 2007 viene costituito il CED sovracomunale che gestirà i servizi informatici di 7 comuni dell’associazione Reno-Galliera (non ha partecipato il comune di Castel Maggiore). Oltre all’attività di gestione il CED supporterà i comuni (e i servizi associati) nell’attivazione dei progetti informatici. Il CED costituisce il nodo periferico del CST (Centro Servizi Territorio) della Provincia di Bologna per l’attuazione dei piani di e-government. |
| PESO/PRIORITA 60 | SCADENZA Dicembre 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione Fasi |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Creazione dell’ufficio tramite l’accentramento del personale | Tonelli |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Informazione ai responsabili dei comuni circa l’attivazione del nuovo servizio | Tonelli | Resposabili delle aree e dei settori dei Comuni | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Attivazione VPN (reti private virtuali) e installazione software di assistenza remota | Tonelli |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Censimento esatto dell’infrastruttura tecnologica esistente | Tonelli |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Servizio di assistenza centralizzato | Tonelli |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Acquisizione di apparecchiature server e inizio accentramento tecnologie server | Tonelli |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Predisposizione di procedure di acquisto per postazioni di lavoro | Tonelli | Resposabili delle aree e dei settori dei Comuni |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Affiancamento e assistenza nei progetti informatici dei Comuni aderenti | Tonelli |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione di un sistema anti-spam per la protezione della posta elettronica | Tonelli |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA   13/2/2007                                                                                                                   FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 2 | DENOMINAZIONE: Consulenza e supporto ai comuni nella partecipazione e attuazione alle attività del piano telematico regionale in particolare in relazione alla rete Lepida e alla costituzione della società Lepida Spa |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA 5 Comuni (su 7) sono cablati in fibra ottica alla rete Lepida tramite il PAL (punto di accesso locale). Gli altri 2 comuni (attualmente in HDSL) sono programmati per i primi mesi del 2007. Nel 2007 inizieranno le procedure per l’attivazione delle reti metropolitane (MAN) previste per il 2008; alcuni comuni hanno aderito alle MAN, altri pur non avendo aderito metteranno a disposizione gli ‘asset’ per i punti di interesse previsti nel loro territorio. Per il 2007 è prevista anche la fase di concertazione per la costituzione della società pubblica regionale (Lepida Spa) dedicata alla gestione delle reti di telecomunicazione e all’erogazione di servzi. |
| PESO/PRIORITA 15 | SCADENZA Dicembre 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione Fasi |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Monitoraggio avanzamento Lepida fase 1 (PAL) | Tonelli | Responsabili delle sedi e delle infrastrutture comunali | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitoraggio attuazione Lepida fase 2 (reti MAN) | Tonelli | Responsabili delle sedi e delle infrastrutture comunali | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Informazione ai comuni in relazione alla Costituzione di Lepida Spa e alla sottoscrizione dei protocolli di intesa con la regione | Tonelli | Responsabili delle sedi e delle infrastrutture comunali |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Partecipazione alle attività di coordinamento della Regione e della Provincia | Tonelli |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA  13/2/2007                                                                                                                    FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 3 | DENOMINAZIONE: Attivazione di un sistema di comunicazione interna per la diffusione di informazioni e documenti ai servizi comunali e agli amministratori. |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA Al fine di rafforzare i servizi interni attualmente gestiti in associazione è indispensabile che tutte le strutture comunali abbiano gli strumenti per conoscere quanto erogato dalla Reno-Galliera. Ci si riferisce, ad esempio, alla modulistica del personale o alle iniziative direzionali relativamente alla Conferenza dei Sindaci; ultima, ma non meno importante è l’indicazione della modalità in cui verrà erogato il nascente servizio informatico tramite il CED sovracomunale. Ci si pone l’obiettivo quindi inizialmente di costituire una semplice struttura di file condivisi e successivamente l’attivazione di una intranet dell’associazione. |
| PESO/PRIORITA 15 | SCADENZA | CRITERIO DI VALUTAZIONE |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Analisi delle informazioni da condividere | Tonelli |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attivazione di un file server per la condivisione delle informazioni come intervento anticipatore | Tonelli |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Individuazione di una soluzione tecnologica per l’attivazione di una intranet | Tonelli |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Studio delle integrazioni con sistemi informativi esistenti | Tonelli |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Attivazione di una intranet eventualmente avvalendosi di tecnologie open source | Tonelli |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA   13/2/2007                                                                                                                     FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 4 | DENOMINAZIONE: Supporto ai comuni nell’attuazione del progetto People / RIDER in relazione alle 3 aree di intervento (tributi, pagamenti, demografici) |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA. La Provincia di Bologna sta dispiegando i servizi del progetto People in tre aree: tributi, pagamenti, demografici. La comunità di pratica provinciale dei pagamenti è già attiva ed ha individuato i servizi che potenzialmente possono essere oggetto di pagamento tramite il portale People. Vi sono tuttavia varie questioni sia organizzative che tecnologiche da affrontare. Tra queste citiamo il rapporto con i tesorieri comunali e l’integrazione con gli applicativi gestionali. Da tenere in considerazione nell’attuazione di questo progetto che alcuni comuni hanno già attivato o stanno attivando sistemi di pagamento on line. |
| PESO/PRIORITA 10 | SCADENZA Dicembre 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione Fasi |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Partecipazione agli incontri delle Comunità di pratica e comunicazione agli altri uffici comunali. | Tonelli | altri uffici comunali | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Individuazione di uno o due servizi su cui destinare al sistema dei pagamenti | Tonelli | (altri uffici comunali e sovracomunali) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Studio delle specificità e delle problematiche tecnologiche e organizzative relativamente ai servizi della fase precedente. | Tonelli |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analisi di servizi on line da erogare nelle aree tributi e demografici | Tonelli |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 5 | Attività di coordinamento con il Comune di Castel Maggiore | Tonelli |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Eventuale attivazione del sistema di pagamento | Tonelli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| VERIFICA STATO AVANZAMENTO |

DATA  13/2/2007                                                                                                             FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...